Отчет

об исполнении муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе» за 2023год

Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Ленского района», утвержденная постановлением и. о. главы от 05.07.2019 г. № 01-03-584/9 (в ред. постановления от 29.04.2020 г. № 01-03-199/0, постановление и.о. главы от 30.04.2021 г. № 01-03-287/1, постановление и.о. главы от 15.04.2022 №021-03-209/2) включает ведомственный проект и комплекс процессных мероприятий:

- Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем.

- Развитие градостроительного комплекса Ленского района.

Ведомственный проект:

«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем».

На реализацию мероприятий данного направления было выделено 54 634 416,03 рублей, в том числе из бюджета РФ – 12 282 206,91 руб., из гос.бюджета РС (Я) -783 970,57 руб., из бюджета МО «Ленский район» - 41 568 238,55 руб. Исполнение расходов составило 51 276 783,12 руб., в том числе средства бюджета РФ 12 087 884,12  руб., средства гос.бюджета РС (Я) – 771 567,07  руб., средства бюджета МО «Ленский район» - 38 417 331,93 руб. Освоение финансовых средств за счет всех источников составило 93,85 %.

В рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно – коммунальных услуг в Ленском районе» в 2023 году из бюджетов всех уровней выделены денежные средства (38659451,19 руб., в том числе из местного бюджета -   25800000,0 руб., из ФБ – 12087884,12 руб., из гос.бюджета РС (Я) -771567,07 руб.).

30 молодых семей получили Свидетельства на право получения выплаты для улучшения жилищных условий. Исполнение расходов составило 38251256,95 руб., в том числе средства бюджета РФ 12087884,12   руб., средства гос.бюджета РС (Я) – 771567,07 руб., средства бюджета МО «Ленский район» - 25391805,76 руб. освоение средств составило 98,9%.

Мероприятие 2: «Софинансирование подключения к газовым сетям низкого давления или к электроотоплению индивидуальных жилых домов работников учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Ленский район». Запланировано на реализацию мероприятия в 2022 году 300000,0 тыс. рублей. План был уточнен и составил 199463,97 руб, исполнение 100 %.

В рамках мероприятия 3 "Обеспечение жильем работников муниципальной бюджетной сферы» в 2023 году на реализацию мероприятия 16 работникам бюджетной сферы выделено из местного бюджета на приобретение или строительство жилья – 8 000 000,0 рублей, план был уточнен и составил 4999980,0 руб. в связи с чем освоение по данному мероприятию составило 4999980,0,0 рублей (или 100 %).

Мероприятие 4: «Приобретение квартир специализированного жилого фонда для отдельных категорий граждан».

В 2023 году на реализацию мероприятия было выделено 8973307,12 рублей из местного бюджета. В связи с отсутствием в г.Ленске необходимого количества предлагаемых к продаже жилых помещений на вторичном рынке, план был скорректирован на 0,0 руб.

В рамках комплексного мероприятия "Улучшение жилищно-коммунальных услуг» выделены денежные средства на проведение капитального ремонта жилых помещений в размере 3000000,0 руб., освоено 2995775,40 или 99,9 %.

Направление «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий Ленского района».

На реализацию направления «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий Ленского района» в 2023 г. было запланировано 9735155,0 руб.

В соответствии с расходами план был скорректирован на сумму 7568794,58 руб.

По мероприятию 5 «Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований не исполнены следующие работы:

- по разработке проекта планировки и проекта межевания территории с. Беченча Ленского района Республики Саха (Якутия) – заключен муниципальный контракт №23 от 24.07.2023г. с ООО «Кадастровый инженер-Партнер» на сумму 498 200,00 руб. Контракт не исполнен, в настоящее время начата претензионная работа;

- инженерно - геодезических изысканий территории, расположенной по адресу: РС (Я), с. Беченча, с кадастровыми номерами 14:14:090006:23,14:14:090006:22 - заключен муниципальный контракт №43 от 27.11.2023г. с ИП Крайнов Павел Алексндрович на сумму 445 199,70 руб., срок исполнения контракта – 01.07.2024 г.;

- инженерно - геодезических изысканий территории, расположенной на территории мкр. Мархинский г. Ленск Ленского района Республики Саха (Якутия), в кадастровом квартале 14:14:050001 для размещения спортивно-оздоровительной базы отдыха - заключен муниципальный контракт №42 от 27.11.2023г. с ООО «Кадастровый инженер-Партнер» на сумму 227 779,29 руб., срок исполнения контракта – 01.07.2024 г..

Мероприятие 6 «Разработка проектов развития общественной инфраструктуры в целях развития и освоения территорий выполнено на 100 %:

- Разработка дизайн-проекта с укрупненно-сметным расчетом благоустройства общественной территории празднования Ысыах, расположенной по адресу: РС (Я), Ленский район, с. Беченча, с кадастровыми номерами 14:14:090006:23, 14:14:090006:22 -  заключен муниципальный контракт № 3 от 24.04.2023г. с ООО «АНикС» на сумму 395 000,00 руб., срок исполнения 01.09.2023г. Контракт был исполнен с просрочкой и оплачен в 4 квартале 2023г.;

- Разработка дизайн-проекта с укрупненно-сметным расчетом благоустройства ул. Победы – ул. Таежная в г. Ленске (к ДШИ) - заключен и исполнен контракт № 19-06-25/3 от 15.03.2023г. с ООО «ПроектАр» на сумму 200 000,00 руб.;

- Разработка проектной документации общественного пространства (сквер в п. Пеледуй), заключен контракт № 17 от 30.05.2022г. с ООО «Дизайн-проект» на сумму 843 033,99 руб., срок исполнения 01.11.2022г. Контракт был исполнен с просрочкой и оплачен в 1 квартале 2023г.;

- Разработка проектной документации общественного пространства (сквер в с. Батамай), заключен контракт № 18 от 03.06.2022г. на сумму 445 227,19 руб., срок исполнения 01.10.2022г. Контракт был исполнен с просрочкой и оплачен в 1 квартале 2023г.;

- Разработка проектной документации общественного пространства (сквер в п. Витим), заключен контракт № 15 от 30.05.2022г. с ООО «Дизайн-проект» на сумму 681 657,38 руб., срок исполнения 01.11.2022г. Контракт был исполнен с просрочкой и оплачен в 3 квартале 2023г.

Оценка эффективности реализации МП

1. Оценка выполнения показателей (индикаторов), освоения средств муниципальной программы.

Из 6 целевых показателей (индикаторов) МП выполнены 3 (67%), что соответствует балльной оценке 0,75. К1 =0,263

2.Уровень освоения финансовых средств МП составляет 94,0 %, что соответствует балльной оценке 0,8. К фин =0,2

3.Оценка качества управления муниципальной программой.

3.1. Качество планирования.

Изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг»» вносились несвоевременно и в неполном объеме. На основании Решения сессии Районного Совета депутатов от 08.12.2022 № 1-7 «О внесении изменений и дополнений в Решение Районного Совета депутатов МО «Ленский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия)» О распределении местным бюджетам муниципальных образований РС(Я) средств субсидий из государственного бюджета РС(Я), выделенных в 2023 году на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей» от 14.02.2023 г, внесены изменения в муниципальную программу постановлением и.о. главы от 21.03.2023 г. № 01-03-149/3., Кп=0.

### 3.2. Своевременность и полнота предоставления отчетности о реализации МП.

### Отчетность по программе предоставлялась в установленные сроки. Кс=0,1.

### 3.3 Размещение публикаций в СМИ.

### В отчетном году информация о реализации мероприятий муниципальной программы через СМИ доводилась до населения 4 раза. Была размещена информация по мероприятиям на официальных сайтах администрации, в социальных сетях (контакт, одноклассники, телеграмм). Материалы об улучшении жилищных условий гражданами Ленского района опубликованы в 20 января,23 июня, 25 сентября и 18 декабря 2023 года, Ки=0,1

4. Оценка эффективности муниципальной программы R определяется исходя из значений критериев К1 , Кфин, Кп, Кс, Ка и рассчитывается по формуле:

0,263+0,2+0+0,1+0,1=0,663

Муниципальная программа признается средне-эффективной, если 0,5< R <0,8

| Выполнение показателей (индикаторов) | Уровень исполнения расходов | Уровень качества управления программой | Оценка эффективности (в баллах) | Степень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,263 | 94%-0,2 | 0 | 0,663 | средне-эффективная |

Начальник управления

социального развития                                                                              Е.К. Федорова

И.Н.Лысина

8(41137) 30116