Отчет реализации мероприятий

МП «Развитие транспортного комплекса

муниципального образования «Ленский район» за 2023 год

Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов района является одной из важнейших задач администрации Ленского района. С целью создания условий для организации транспортного обслуживания между поселениями и обеспечения населения возможностью круглогодичного сообщения с районным центром постановлением главы муниципального образования «Ленский район» утверждена районная целевая программа «Развитие транспортного комплекса МО «Ленский район», в рамках данной программы на 2023 год из бюджета МО «Ленский район» были предусмотренны средства в размере 171 142 845,02 рублей, в т.ч. средства дорожного фонда РС (Я) в сумме 36 124 304,43 рублей, фактически освоено 93 516 262,84 рублей, что составляет 54,6 % от плана.

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на территории Ленского района путем развития безопасной, современной  и эффективной транспортной инфраструктуры.

Цель Программы будет достигаться реализацией комплекса процессных мероприятий, ведомственного проекта с направлениями:

1.	Дорожное хозяйство;

2.	Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта.

Так в рамках направления «Дорожное хозяйство» выполняются такие мероприятия как содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Сумма средств предусмотренных на реализацию данных мероприятий в 2023 году составляет – 151 420 925,02 рублей.

За 2023г. расходы из бюджета района на содержание межселенных автомобильных дорог общего пользования составили 9 426 231,73 рублей.

На ремонт автодорог было направлено 139 623 320,65 рублей в т.ч. средства, выделенные из дорожного фонда РС (Я) на ремонт автодороги Ленск-Дачи в сумме 36 124 304,43 рублей, за 2023 год освоено

Выполнены работы 2го этапа ремонта автодороги Ленск-Дачи по долгосрочному переходящему контракту (срок выполнения работ 2022-24гг.), сумма выполненных работ второго этапа в 2023г. по контракту составила 20 490 573,94 рублей за счет местного бюджета и 36 124 304,43 рублей за счет средств, выделенных из дорожного фонда РС (Я);

- Также в рамках данных мероприятий были выполнены муниципальные контракты на ремонт автодороги Ленск-Орто-Нахара на сумму 3 001 794,36 рублей и ремонт участка автодороги Ленск-Беченча на сумму 2 996 947,26 рублей;

В планах работ в рамках данных мероприятий заключен переходящий на 2024 год муниципальный контракт на ремонт автодороги Ленск-Витим-Пеледуй (на участке Витим-Пеледуй), стоимость контракта составляет 69 437 842,97 рублей, в рамках выполненных работ первого этапа в 2023 году освоено 2 488 291,12 рублей.

Также в 2023 году заключен еще один переходящий на 2024 год муниципальный контракт на ремонт автодороги Ленск-Аэропорт, сумма ремонтных работ составляет 83 341 366,12 рублей.

В рамках направления «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта» с целью обеспечения транспортной доступностью в летний период был разработан и утвержден порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Ленский район» организациям речного транспорта, сумма субсидии за 2023 год сумма субсидии составила 17 720 000,00 рублей, что позволило перевезти в направлении Ленск-Витим-Ленск 7 625 человек.

Были приобретены права на электронную программу «КТГ-калькулятор», затраты 30 000,0 рублей.

Также для создания условий по предоставлению межселенных транспортных услуг и населению города Ленска по переданным полномочиям администрацией МО «Город Ленск» заключены муниципальные контракты с МБУ «Гранит», что позволило перевести порядка 357 532 человека в направлении Ленск-Орто-Нахара, Ленск-Беченча, Ленск-Дорожный, Ленск-Мурья, Ленск-северная Нюя, Ленск-Батамай, Ленс-Дачи и по маршрутам города Ленска.

Начальник УПР                                                               И.А. Беляев

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса муниципального образования

«Ленский район» за 2023 год

Управление производственного развития

(ответственный исполнитель)

- Оценка выполнения показателей (индикаторов), освоения средств муниципальной программы муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район»:

  - Площадь отремонтированных автомобильных дорог на 2023г. запланировано 28 000 м2, за 2023г. выполнено 41 094 м2, что соответствует 147%;

  - Количество установленных новых дорожных знаков, барьерных ограждений на 2023г. запланировано установка новых дорожных знаков в количестве 20 шт., за 2023г. установлено 26 шт., что соответствует 130%;

  - Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий на 2023г. запланировано 6 600 человек, за 2023г. перевезено 7 625 человек, что соответствует 116%.

Из 4 индикаторов выполнено 3.

К1 = 0,350

- Уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий в 2023 году:

  - Мероприятия № 1 «Организация пассажирских перевозок внутри МО "Ленский район" авиатранспортом» - запланировано 2 000 000 руб., освоено 0 руб.;

  - Мероприятия № 2 «Организация пассажирских перевозок внутри МО "Ленский район" водным транспортом» запланировано 17 720 000 руб., освоено 17 720 000 руб., что соответствует 100% от плана;

  - Мероприятия № 3 «Содержание, реконструкция, строительство, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» запланировано 151 422 845,02 руб., освоено 75 796 262,84 руб., что соответствует 50% от плана.

Итого запланировано средств на реализацию программных мероприятий в 2023 году 171 142 845, руб., освоено 93 516 262,84  руб, что соответствует 55% от плана.

Кфин= 0,15

- Оценка качества управления муниципальной программой

Кп=0, Необходимые изменения в муниципальную программу и их регистрация в ГАС «Управление» осуществлялись несвоевременно и (или) не в полном объеме

Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы

Кс=0 так как отчет по муниципальной программе предоставлялся не своевременно.

Размещение публикации в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы

Ки=0 в течение года информация о реализации муниципальной программы не размещалась в СМИ

| Выполнение показателей (индикаторов) | Уровень исполнения расходов (%) | Уровень качества управления программой | Оценка эффективности (в баллах) | Степень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,350 | 54,64%/0,15 | 0 | 0,500 | средне-эффективная |

Начальник УПР                                                               И.А. Беляев

Форма 1

Отчет

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2023г.

Наименование муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление производственного развития

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурных элементов программы, мероприятий | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований, руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов (согласно муниципальной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район" | Всего | 171 142 845,02 | 93 516 262,84 | 54,64 |
|  |  | ФБ | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | ГБ | 36 124 304,43 | 36 124 304,43 | 100,00 |
|  |  | МБ | 135 018 540,59 | 57 391 958,41 | 42,51 |
|  |  | БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ведомственный проект | Всего | 171 142 845,02 | 93 516 262,84 | 54,64 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГБ | 36 124 304,43 | 36 124 304,43 | 100,00 |
|  |  | МБ | 135 018 540,59 | 57 391 958,41 | 42,51 |
|  |  | БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Ведомственный проект «Дорожное хозяйство» | Всего | 94 807 966,65 | 19 181 384,47 | 20,23 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГБ |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 94 807 966,65 | 19 181 384,47 | 20,23 |
|  |  | БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 94 807 966,65 | 19 181 384,47 | 20,23 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 94 807 966,65 | 19 181 384,47 | 20,23 |
|  |  | БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Ведомственный проект «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта» | Всего | 19 720 000,00 | 17 720 000,00 | 89,86 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ГБ | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | МБ | 19 720 000,00 | 17 720 000,00 | 89,86 |
|  |  | БП | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация пассажирских перевозок внутри муниципального образования водным транспортом | Всего | 17 720 000,00 | 17 720 000,00 | 100,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ГБ | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | МБ | 17 720 000,00 | 17 720 000,00 | 100,00 |
|  |  | БП | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Обеспечение транспортной доступности на социальнозначимых внутри улусных авиалиний | Всего | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ГБ | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | МБ | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БП | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Комплексы процессных мероприятий | Всего | 56 614 878,37 | 56 614 878,37 | 100,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ГБ | 36 124 304,43 | 36 124 304,43 | 100,00 |
|  |  | МБ | 20 490 573,94 | 20 490 573,94 | 100,00 |
|  |  | БП | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов (за счет средств ГБ) | Всего | 36 124 304,43 | 36 124 304,43 | 100,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 |  |  |
|  |  | ГБ | 36 124 304,43 | 36 124 304,43 | 100,00 |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |
|  |  | БП | 0,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |
| 3.2. | Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов (за счет средств МБ) | Всего | 20 490 573,94 | 20 490 573,94 | 100,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 |  |  |
|  |  | ГБ | 0,00 |  |  |
|  |  | МБ | 20 490 573,94 | 20 490 573,94 | 100,00 |
|  |  | БП | 0,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |

Форма 2

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей

Наименование муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление производственного развития

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измере-ния | Значения целевых показателей |  | Абсолют-ное отклонение | Относи-тель-ное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |
|  | Ведомственный проект муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог в год: | м2 | 28 000 | 41 094 | -13 094 | 146,8 | Целевые показатели подтверждаются в соответствии с выполненными работами по ремонту следующих автодорог: 1 Ленск-Орто-Нахара МК № 20 от 21.07.2023г.; 2 Ленск-Дачи МК № 20 от 06.06.2022г., 3 Ленск-Беченча МК № 19-06-49/3 от 23.06.2023. |  |
| 2 | Количество установленных новых дорожных знаков, барьерных ограждений в год | шт. | 20 | 26 | -6 | 130,0 | Целевые показатели подтверждаются в соответствии с выполненными работами по содержанию межселенных автодорог |  |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий в год: | человек | 6 600 | 7 625 | -1 025 | 115,5 | Количество перевезенных пасажиров подтверждается информацией, предоставленной ООО "Ленатурфлот" и авиакомпанией АО "Полярные Авиалинии" |  |
|  | Мероприятия № 1 Организация пассажирских перевозок внутри МО "Ленский район" авиатранспортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий в год | человек | 150 | 0 | 150 | 0,0 | Причиной недостижения показателя является отсутствие загрузки воздушного судна авиакомпании АО "Полярные Авиалинии" |  |
|  | Мероприятия № 2 Организация пассажирских перевозок внутри МО "Ленский район" водным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий в год: | чел | 6 600 | 7 625 | -1 025 | 115,5 | Соглашение № 11-11-322/2 от 31.05.2021г. о предоставлении из бюджета МО «Ленский район» субсидии ООО «Ленатурфлот» на финансовое обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в результате регулирования тарифов при выполнении перевозок пассажиров речным транспортом по социально значимым маршрутам |  |
|  | Мероприятия № 3 Содержание, реконструкция, строительство, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог в год | м2 | 28 000 | 41 094 | -13 094 | 146,8 | Целевые показатели подтверждаются в соответствии с выполненными работами по ремонту следующих автодорог: 1 Ленск-Орто-Нахара МК № 20 от 21.07.2023г.; 2 Ленск-Дачи МК № 20 от 06.06.2022г., 3 Ленск-Беченча МК № 19-06-49/3 от 23.06.2023. |  |
| 3,2 | Количество установленных новых дорожных знаков, барьерных ограждений в год | шт. | 20 | 26 | -6 | 130,0 | Целевые показатели подтверждаются в соответствии с выполненными работами по содержанию межселенных автодорог |  |