Муниципальное образование «ЛЕНСКИЙ РАЙОН» Республики Саха (Якутия); # Саха Өрөспүүбүлүкэтин # «ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОН» # муниципальнай тэриллиитэ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ; УУРААХ. г.Ленск; Ленскэй к. от «22» _марта__ 2023 года № 01-03-153/3. О внесении изменений в постановление главы от 28 марта 2022г. № 01-03-166/2

В соответствии с решением Районного Совета депутатов МО «Ленский район» от 8.12.2022г. № 1-7 «О внесении изменений и дополнений в решение Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» от 02.12.2021 года № 5-8 «О бюджете муниципального образования «Ленский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Районного Совета депутатов от 8.12.2022 г. № 2-7 «О бюджете муниципального образования «Ленский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением главы от 07.03.2023г. № 01-03-125/3 «О внесении изменений в постановление главы от 29.12.2020г. № 01-03-732/0»

п о с т а н о в л я ю:

- Приложение к постановлению главы от 28 марта 2022г. № 01-03-166/2 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район» изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту управления делами (Иванская Е.С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, официальном сайте муниципального образования «Ленский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава | ## Ж.Ж. Абильманов |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению главы МО «Ленский район» от «___» ___________ 2023 г. № ____________ |
| --- | --- |

Развитие транспортного комплекса

муниципального образования «Ленский район»

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район» |
| --- | --- |
| Курирующий орган программы | Первый заместитель главы МО «Ленский район» |
| Ответственный исполнитель программы | Управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район». |
| Соисполнители программы | Управление производственного развития администрации МО «Ленский район», администрация МО «Город Ленск. |
| Участники программы | Администрация МО «Город Ленск». |
| Подпрограммы программы | - Воздушный транспорт; - Водный транспорт; - Дорожное хозяйство. |
| Цель программы | Формирование сбалансированной транспортной системы Ленского района, направленной на повышение привлекательности территории для жизни и работы людей, расширение производства, сферы обслуживания, повышение конкурентоспособности, общественной и инвестиционной активности. |
| Задачи программы | - Создание благоприятных транспортных условий, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. - Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта, включая приоритетное развитие субсидированного водного и воздушного транспорта. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в год 2019г.– 7000 м2 2020г. – 2021г. – 2022г. – - Площадь отремонтированных автомобильных дорог в год: 2019г. – 2020г.– 94 000 м2 2021г.– 150 000 м2 2022г. – 21 000 м2 - Количество установленных новых дорожных знаков, барьерных ограждений в год: 2019 – 20 шт. 2020 – 78 шт. 2021 – 0 шт. 2022 – 15 шт. - Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта в год: 2019 г. – 5 000 человек 2020 г. – 2021 г. – 2022 г. – - Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий в год: 2019 г. – 2020 г. – 4 320 человек 2021 г. – 5 640 человек 2022 г. – 6 150 человек |
| Сроки реализации программы | 2019-2022гг. |
| Объем финансового обеспечения программы | Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию программы – 656 987 079,66 рублей, в том числе: 2019 г. – 371 584 059,00 руб. 2020 г. – 109 721 819,96 руб. 2021 г. – 53 150 786,35 руб. 2022 г. – 122 530 414,35 руб. а) за счет средств федерального бюджета – 0 рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 0 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 0 руб. 2022 г. – 0 руб. б) за счет средств государственного бюджета РС(Я) - 0 рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 0 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 0 руб. 2022 г. – 0 руб. в) за счет средств бюджета МО «Ленский район» - 604 068 849,14 рублей, в том числе: 2019 г. – 318 665 828,48 руб. 2020 г. – 109 721 819,96 руб. 2021 г. – 53 150 786,35 руб. 2022 г. – 122 530 414,35 руб. г) за счет средств бюджетов поселений – 52 918 230,52 рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 52 918 230,52 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 0 руб. 2022 г. – 0 руб. д) за счет внебюджетных средств – 0 рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 0 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 0 руб. 2022 г. – 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за период с 2019 по 2022 год, не менее 7000м2. -Площадь отремонтированных автомобильных дорог за период с 2019 по 2022 год, не менее 265 000 м2. -Количество установленных новых дорожных знаков и барьерных ограждений за период с 2019 по 2022 год не менее 113 шт. - Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта за период с 2019 по 2022 год не менее 5000 человек. -Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий за период с 2019 по 2022 год не менее 16 110 человек. |

Паспорт подпрограммы № 1

муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Воздушный транспорт |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район». |
| Соисполнители подпрограммы | Управление производственного развития администрации МО «Ленский район». |
| Участники подпрограммы | Управление производственного развития администрации МО «Ленский район». |
| Цель подпрограммы | Развитие транспортной инфраструктуры Ленского района, направленной на повышение привлекательности территории для жизни и работы людей, повышение общественной и инвестиционной активности. Социальная направленность. |
| Задачи подпрограммы | Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского воздушного транспорта. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий в год: 2019 г – 2020 г – 120 чел. 2021 г – 140 чел. 2022 г – 150 чел. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2022гг. |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию программы – 10 043 060,00 рублей, в том числе: 2019 г. – 6 043 060,00 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 2 000 000,00 руб. 2022 г. – 2 000 000,00 руб. а) за счет средств федерального бюджета – 0 рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 0 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 0 руб. 2022 г. – 0 руб. б) за счет средств государственного бюджета РС(Я) – 0 рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 0 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 0 руб. 2022 г. – 0 руб. в) за счет средств бюджета МО «Ленский район» - 10 043 060,00 рублей, в том числе: 2019 г. – 6 043 060,00 руб. 2020 г. – 0 000 000,00 руб. 2021 г. – 2 000 000,00 руб. 2022 г. – 2 000 000,00 руб. г) за счет средств бюджетов поселений – 0 рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 0 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 0 руб. 2022 г. – 0 руб. д) за счет внебюджетных средств – 0 рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 0 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 0 руб. 2022 г. – 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий за период с 2019 по 2022 год не менее 410 человек. |

Паспорт подпрограммы №2

муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Водный транспорт |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район». |
| Соисполнители подпрограммы | Управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район». |
| Участники подпрограммы | Управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район». |
| Цель подпрограммы | Развитие транспортной инфраструктуры Ленского района, направленной на повышение привлекательности территории для жизни и работы людей, повышение общественной и инвестиционной активности. Социальная направленность. |
| Задачи подпрограммы | Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского водного транспорта. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта в год: 2019 г. – 5 000 человек 2020 г. –0 человек 2021 г. –0 человек 2022 г. –0 человек - Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий в год: 2019 г. – 0 человек 2020 г. – 4 200 человек 2021 г. – 5 500 человек 2022 г. – 6 000 человек |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2022гг. |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию программы – 68 031 571,00 рублей, в том числе: 2019 г. – 25 500 000,00 руб. 2020 г. – 9 939 571,00 руб. 2021 г. – 14 872 000,00 руб. 2022 г. – 17 720 000,00 руб. а) за счет средств федерального бюджета – 0 рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 0 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 0 руб. 2022 г. – 0 руб. б) за счет средств государственного бюджета РС(Я) – 0 рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 0 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 0 руб. 2022 г. – 0 руб. в) за счет средств бюджета МО «Ленский район» - 68 031 571,00 рублей, в том числе: 2019 г. – 25 500 000,00 руб. 2020 г. – 9 939 571,00 руб. 2021 г. – 14 872 000,00 руб. 2022 г. – 17 720 000,00 руб. г) за счет средств бюджетов поселений – 0 рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 0 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 0 руб. 2022 г. – 0 руб. д) за счет внебюджетных средств – 0 рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 0 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 0 руб. 2022 г. – 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта за период с 2019 по 2022 год не менее 5 000; - Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий за период с 2019 по 2022 год не менее 15 700 человек. |

Паспорт подпрограммы № 3

муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Дорожное хозяйство. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район». |
| Соисполнители подпрограммы | Управление производственного развития администрации МО «Ленский район», администрация МО «Город Ленск». |
| Участники подпрограммы | Управление производственного развития администрации МО «Ленский район», администрация МО «Город Ленск. |
| Цель подпрограммы | Формирование сбалансированной транспортной системы Ленского района, направленной на повышение доступности территории для жизни и работы людей. |
| Задачи подпрограммы | Создание благоприятных транспортных условий, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в год: 2019г.– 7000 м2 2020г. – 2021г. – 2022г. – Площадь отремонтированных автомобильных дорог в год: 2019г. – 2020г.– 94 000 м2 2021г.– 150 000 м2 2022г. – 21 000 м2 Количество установленных новых дорожных знаков, барьерных ограждений в год: 2019 – 20 шт. 2020 – 78 шт. 2021 – 0 шт. 2022 – 15 шт. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2022 |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию программы – 578 912 448,66 рублей, в том числе: 2019 г. – 340 040 999,00 руб. 2020 г. – 99 782 248,96 руб. 2021 г. – 36 278 786,35 руб. 2022 г. – 102 810 414,35 руб. а) за счет средств федерального бюджета – 0 рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 0 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 0 руб. 2022 г. – 0 руб. б) за счет средств государственного бюджета РС (Я) - 0 рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 0 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 0 руб. 2022 г. – 0 руб. в) за счет средств бюджета МО «Ленский район» - 525 994 218,14 рублей, в том числе: 2019 г. – 287 122 768,48 руб. 2020 г. – 99 782 248,96 руб. 2021 г. – 36 278 786,35 руб. 2022 г. – 102 810 414,35 руб. г) за счет средств бюджетов поселений – 52 918 230.52 рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 52 918 230,52 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 0 руб. 2022 г. – 0 руб. д) за счет внебюджетных средств – 0 рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 0 руб. 2020 г. – 0 руб. 2021 г. – 0 руб. 2022 г. – 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за период с 2019 по 2022 год, не менее 7 000 м2. -Площадь отремонтированных автомобильных дорог за период с 2019 по 2022 год, не менее 265 000 м2. -Количество установленных новых дорожных знаков и барьерных ограждений за период с 2019 по 2022 год, не менее 113 шт. |

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район»

С 2023 года

| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  | «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы |  | Управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы |  | Первый заместитель главы МО «Ленский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители программы |  | Управление производственного развития администрации МО «Ленский район», администрация МО «Город Ленск. |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники программы |  | Администрация МО «Город Ленск». |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные участники программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы |  | Формирование сбалансированной транспортной системы Ленского района, направленной на повышение привлекательности территории для жизни и работы людей, расширение производства, сферы обслуживания, повышение конкурентоспособности, общественной и инвестиционной активности |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы |  | 2023 -2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основные показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм. |  | Базовое значение показателя (2022г) | Планируемое значение показателей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог в год |  |  |  | М2 |  | 21 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Количество установленных новых дорожных знаков, барьерных ограждений в год |  |  |  | Шт. |  | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий в год |  |  |  | Чел. |  | 6 150 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| 3. Структура муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень структурных элементов |  | Ведомственный проект |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи структурного элемента |  |  |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 1 | Ведомственный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Создание благоприятных транспортных условий, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |  |  |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог за период с 2023 по 2025 год, не менее 84 000 м2. Количество установленных новых дорожных знаков и барьерных ограждений за период с 2023 по 2025 год не менее 60 шт. |  |  | - Площадь отремонтированных автомобильных дорог в год; - Количество установленных дорожных знаков, барьерных ограждений |  |
| 1.2. | Задача 2. Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта, включая приоритетное развитие субсидированного водного и воздушного транспорта |  |  |  | Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий за период с 2023 по 2025 год не менее 19 980 человек. |  |  | - Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий |  |
| 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию программы – 165 210 869,00 руб., в том числе: 2023 год – 100 000 000,00 руб. 2024 год – 32 605 434,5 руб. 2025 год – 32 605 434,5 руб. а) за счет средств федерального бюджета - 0 руб., в том числе по годам: 2023 год – 0 руб. 2024 год – 0 руб. 2025 год – 0 руб. б) за счет средств государственного бюджета РС(Я) – 0 руб., в том числе по годам: 2023 год – 0 руб. 2024 год – 0 руб. 2025 год – 0 руб. в) за счет средств бюджета МО «Ленский район» -165 210 869,00 руб., в том числе по годам: 2023 год – 100 000 000,00 руб. 2024 год – 32 605 434,5 руб. 2025 год – 32 605 434,5 руб. г) за счет средств бюджетов поселений – 0 руб., в том числе по годам: 2023 год – 0 руб. 2024 год – 0 руб. 2025 год – 0 руб. д) за счет внебюджетных средств – 0 руб., в том числе по годам: 2023 год – 0 руб. 2024 год – 0 руб. 2025 год – 0 руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Влияние на достижение национальных целей развития РФ |  |  | - Комфортная и безопасная среда для жизни/ - Улучшение качества городской среды в полтора раза - Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов |  |  |  |  |  |  |

Приложение к Паспорту

муниципальной программы

| СВЕДЕНИЯ о показателях муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д) |
| 1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог в год | В соответствии с выполненными муниципальными контрактами за отчетный год. |
| 2 | Количество установленных новых дорожных знаков, барьерных ограждений в год | В соответствии с выполненными муниципальными контрактами за отчетный год. |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий в год | Отчет организаций, осуществляющих перевозку пассажиров по заключенным муниципальным контрактам, соглашениям за отчетный год. |

Паспорт Ведомственного проекта

Муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район»

| 1. Общие положения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за выполнение структурного элемента | Управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район» |  |  |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район» |  |  |  |  |  |
| 2. Показатели реализации структурного элемента |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. изм. | Базовое значение показателя (2022г) | Планируемое значение показателей |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог в год |  | М2 | 21 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Количество установленных новых дорожных знаков, барьерных ограждений в год |  | Шт. | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий в год |  | Чел. | 6 150 | 6 660 | 6 660 | 6 660 |
| 3. Финансовое обеспечение Ведомственного проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию структурного элемента - 165 210 869,00 руб., в том числе: 2023 год – 100 000 000,00 руб. 2024 год – 32 605 434,5 руб. 2025 год – 32 605 434,5 руб. а) за счет средств федерального бюджета - 0 руб., в том числе по годам: 2023 год - 0 руб. 2024 год - 0 руб. 2025 год - 0 руб. б) за счет средств государственного бюджета РС(Я) - 0 руб., в том числе по годам: 2023 год - 0 руб. 2024 год - 0 руб. 2025 год - 0 руб. в) за счет средств бюджета МО «Ленский район» - 165 210 869,00 руб., в том числе по годам: 2023 год - 100 000 000,00 руб. 2024 год - 32 605 434,5 руб. 2025 год - 32 605 434,5 руб. г) за счет средств бюджетов поселений – 0 руб., в том числе по годам: 2023 год - 0 руб. 2024 год - 0 руб. 2025 год - 0 руб. д) за счет внебюджетных средств – 0 руб., в том числе по годам: 2023 год - 0 руб. 2024 год - 0 руб. 2025 год - 0 руб. |  |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния

Развитие транспортной инфраструктуры является необходимым условием реализации экономического роста Ленского района и улучшения качества жизни населения.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

Транспортный комплекс Ленского района характеризуется низким уровнем развития сети путей сообщения с круглогодичной эксплуатацией. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1 тыс. кв. км – 3,8 км против 2,6 и 5,4 км по Республике Саха (Якутия) и Дальневосточному федеральному округу соответственно.

58 % автомобильных дорог общего пользования муниципального значения составляют сезонные дороги (автозимники) и дороги с низкой пропускной способностью и грузоподъемностью (грунтовые дороги V технической категории). До настоящего времени 10 населенных пунктов района из 19 не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Более 10 лет в районе не уделялось должного внимания ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорожной сети общего пользования с твердым покрытием. Осуществлялось только обеспечение проезда и общее содержание автодорог и автозимников.

Одной из существенных проблем дорожной отрасли Ленского района является значительный износ дорожной сети межмуниципального значения, приводящий к снижению качества передвижения автотранспортных средств. Проверка межселенных дорог находящихся в собственности МО «Ленский район» показала, что дислокация дорожных знаков нарушена на всех дорогах без исключения или не соответствует существующей дорожной обстановки и требует актуализации технических паспортов автомобильных дорог и разработки проекта организации дорожного движения.

В целях улучшения технических свойств дорожного полотна, доведения его состояния до нормативных значений предполагается выделение средств на проведение асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г. Ленска. Также в 2019 – 2025 годах основными приоритетами будет являться проектирование, реконструкция автодорог с экспертизой, ремонт и восстановление межселенных дорог.

Анализ динамики показателей реализации программы предыдущих лет:

| №п/п | Подпрограмма | Целевые показатели (индикаторы) | Ед. измерения | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушный транспорт | Количество перевезенных пассажиров (в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, соглашениями) | человек | - | 61 | 100 |
| 2 | Водный транспорт | Количество перевезенных пассажиров (в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, соглашениями) | человек | 5 000 | 4 274 | 6 869 |
| 3 | Дорожное хозяйство | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | 7 000 | 88 213.5 | 0 |
|  |  | Количество установленных дорожных знаков, барьерных ограждений | шт. | 20 | 78 | 0 |

В дорожном хозяйстве Ленского района имеются следующие проблемы:

1. Низкий удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием. В этой связи 10 населенных пунктов из 19, не обеспечены круглогодичной транспортной доступностью с дорогами общего пользования, имеющими твердое покрытие.

2. Несоответствие дорог нормативным требованиям. Основной причиной несоответствия ГОСТам автодорог является то, что существующие межселенные автомобильные дороги с момента их строительства и до настоящего времени ни разу не проходили экспертной оценки их состояния и соответственно не подвергались капитальным ремонтам.

Оценка влияния критического состояния дорожной сети на социально-экономическую ситуацию в районе показывает:

- бездорожье является одной из главных причин слабого развития социальной инфраструктуры в сельской местности, снижения продуктивности сельскохозяйственного производства;

- ежегодно на улично-дорожной сети Ленского района совершается более 250 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибают и получают телесные повреждения различной степени тяжести десятки людей.  За 2021 г.  в  Ленском районе произошло 118 ДТП, в которых погибло 1 чел.,  27 получили телесные повреждения.

- Серьезные проблемы в транспортном обслуживании предприятий и населения существуют в поселках Витим, Пеледуй,  где пассажирские перевозки в период распутицы осуществляются воздушным транспортом, летний период водным, зимний период по автозимнику УМНАС.

Субсидирование водного транспорта, осуществляющего межселенные пассажирские перевозки, имеет важное социальное значение так как, в населенных пунктах района, не считая г. Ленска, проживает 14 871 человек, из них 11 094 населения проживает в зоне, недоступной для круглогодичного транспортного сообщения. Население таких поселков как Ярославский, Хамра, Натора, Турукта, в период навигации, имеют возможность добраться до районного центра, только водным видом транспорта.

Субсидирование авиатранспорта также имеет не маловажную роль в осуществлении транспортной доступности для жителей отдаленных населенных пунктов, таких как п. Витим, п. Пеледуй, не имеющих транспортного сообщения в период распутицы (весенне-летний, осенне-зимний).

SWOT-анализ текущего состояния транспортной инфраструктуры

Таблица №1

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| Выгодное географическое положение, позволяющее получать значительные доходы от осуществления транзитных перевозок; Значительный удельный вес транспортного комплекса в основных производственных фондах района. | Отсутствие сети путей сообщения с круглогодичной эксплуатацией; Низкая доля протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием. |
| Возможности (O) | Угрозы (T) |
| Реализация крупных инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе и промышленности; Формирование специализированного республиканского дорожного фонда. | Отсутствие финансирования в рамках республиканской программы. Недостаточное поступление средств из республиканского дорожного фонда. |

# Раздел 2. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является Формирование сбалансированной транспортной системы Ленского района, направленной на повышение привлекательности территории для жизни и работы людей, расширение производства, сферы обслуживания, повышение конкурентоспособности, общественной и инвестиционной активности.

В рамках муниципальной программы определены следующие задачи:

-	Создание благоприятных транспортных условий, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

-	Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта, включая приоритетное развитие автомобильного, субсидированного водного и воздушного транспорта.

Цель Программы будет достигаться посредством трех подпрограмм, направленных на содержание, ремонт, капитальный ремонт, проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, устройство пешеходных дорожек (тротуаров), замена старых, установка новых дорожных знаков, барьерных ограждений, софинансирование расходов связанных с содержанием дебаркадера в поселке Ярославский, поселке Хамра, субсидирование социально-значимых пассажирских перевозок водным и авиатранспортом по маршруту Ленск-Витим-Ленск.

В связи с переходом государственных программ субъектов РФ, муниципальных программ на новую систему управления с 2023 года в структуре муниципальной программы реализуется Ведомственный проект, включающий реализацию следующих мероприятий:

- Организация пассажирских перевозок внутри МО "Ленский район" водным транспортом;

- Организация пассажирских перевозок внутри МО "Ленский район" авиатранспортом;

- Содержание, реконструкция, строительство, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении № 1.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении № 2.

Общая сумма финансирования программы ежегодно будет корректироваться при формировании бюджета МО «Ленский район» и других источников на соответствующие годы.

| Начальник управления производственного развития | И.А. Беляев |
| --- | --- |