|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование**  **«ЛЕНСКИЙ РАЙОН»**  **Республики Саха**  **(Якутия)** | Описание: Описание: maxis | **Саха Өрөспүүбүлүкэтин «ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОН»**  **муниципальнай**  **тэриллиитэ** |  | Описание: Описание: maxis | **Саха Республикатын**  **«ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОН»**  **муниципальнай**  **тэриллиитэ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | **Дьаhал** |
| **г. Ленск** | **Ленскэй к** |
| **от «\_9\_» \_\_августа\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_01-04-1606/2\_\_\_\_\_** | |

**Об утверждении комплексного плана формирования**

**устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период 2022-2025 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ

«Об отходах производства и потребления», в целях своевременного достижения целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план формирования устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период 2022-2025 годы (далее - план) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям плана ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять отчет о реализации плана Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

3. Главному специалисту управления делами (Иванская Е.С.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Ленский район».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на и.о. первого заместителя главы муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) Каражеляско Е.С.

|  |
| --- |
| **И.о. главы А.В. Черепанов** |

Приложение

**Комплексный план**

**формирования устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами**

**на территории муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период 2022-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № | Мероприятие | Вид документа | | Срок исполнения | Ответственный  исполнитель |  | Результат |
| 1 |  | Проектирование и строительство объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО | | | | | |  |
| 1 | 1 | Изыскание подходящих земельных  участков для:  - объектов обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов;  - объектов размещения твердых коммунальных отходов;  - пунктов временного накопления твердых коммунальных отходов. | Решение  администрации муниципального образования об определении земельного участка | | 2022 -2023 г.г.. | МКУ «КИО МО «Ленский район»; Отдел архитектуры МО «Ленский район» | У МО «Ленский район» определены земельные участки с кадастровыми номерами, на которых планируется разместить объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами | |
| 1 | 2 | Актуализация документов территориального планирования | Генеральный план  муниципального образования и Схема территориального планирования МО «Ленский район» | | Постоянно | Отдел архитектуры МО «Ленский район» | Документы территориального  планирования, в которых содержатся актуальные сведения о планируемых объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами | |
| 1 | 3 | Проведение работ по инженерным изысканиям | Оформленный  документ о результатах инженерных изысканий | | 2023-2024 гг. | МКУ «КИО МО «Ленский район» | Исходные данные для  проектирования объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами | |
| 1 | 4 | Подготовка проектно-сметной документации объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами | Проектно-сметная  документация | | 2023 -2025 г.г. | МКУ «КИО МО «Ленский район» | У муниципальных образований  проектно-сметная документация, оформленная в соответствии с требованиями законодательства и подлежащая дальнейшему направлению на государственную экологическую экспертизу и главную государственную экспертизу | |
| 1 | 5 | Направление проектно-сметной  документации на государственную экологическую экспертизу и главную государственную экспертизу | Положительные  заключения государственной экологической и главной государственной экспертиз | | 2023 -2025 г.г. | МКУ «КИО МО «Ленский район» | Муниципальному образованию  необходимо обеспечить плотное взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (или его территориальным управлением) и Федеральным автономным учреждением «Главгосэкспертиза России» (или Госэкспертизы РС (Я)), в результате которого у муниципального образования должны быть положительные заключения государственной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы на проектно-сметную документацию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами | |
| 1 | 6 | Проведение работ по переводу  земельных участков лесного фонда в земли промышленности:  в случае, если определенный земельный участок относится к землям лесного фонда;  в случае, если определенный земельный участок относится к землям с/х назначения или к землям запаса | Распоряжение о  переводе категории земельного участка | | 2023 – 2025 г.г. | МКУ «КИО МО «Ленский район» | В случае если земельный участок  относится к землям лесного фонда, после положительного заключения государственной экологической экспертизы необходимо оформить заявление и пакет документов в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Федеральное агентство лесного хозяйства), обеспечить сопровождение за рассмотрением и получить документ, подтверждающий перевод в земли спецназначения | |
| 1 | 7 | Проведение работ по определению  лица, эксплуатирующего объект по обращению с твердыми коммунальными отходами | Решение (протокол) | | 2022-2023 г. | МКУ «КИО МО «Ленский район», МО «Поселок Витим», МО «Поселок Пеледуй» | В результате совместных  мероприятий (совещаний, деловая переписка) должен быть оформлен документ, определяющий лицо, которое будет эксплуатировать объект | |
| 1 | 8 | Строительство новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (пункты временного накопления) | Решение (протокол),  включение в состав регионального проекта | | 2023-2025 г. | МКУ «КИО МО «Ленский район» | В результате мероприятий по этапам строительства, срокам должен быть построен (создан) объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Саха (Якутия) и оформлен акт ввода в эксплуатацию | |
| 1 | 9 | Включение объектов в государственный реестр объектов размещения отходов после строительства новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (пункт относится к объектам размещения отходов) | Приказ Управления  Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия) | | Постоянно,  при вводе в  промышленную эксплуатацию новых объектов размещения отходов | МКУ «КИО МО «Ленский район» | В результате мероприятий новый объект размещения твердых коммунальных отходов должен быть включен в государственный реестр объектов размещения отходов на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) | |
| 1 | 10 | Рекультивация (ликвидации)  несанкционированных свалок | Акт рекультивации | | 2024-2025 г. | МКУ «КИО МО «Ленский район» | В результате мероприятий неиспользуемые несанкционированные свалки (после строительства новых объектов) будут рекультивированы (ликвидированы), что подтверждается соответствующим актом рекультивации | |
| 2 | Обеспечение достаточности контейнеров и контейнерных площадок | | | | | | | |
| 2 | 1 | Внесение информации по новым  местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления отходов в электронной модели | | Актуальная  электронная модель | Постоянно | МКУ «КИО МО «Ленский район»; МО «Город Ленск»; МО «Поселок Витим»; МО «Поселок Пеледуй» | Актуальный реестр мест (площадок)  накопления отходов в электронной модели территориальной схемы | |
| 2 | 2 | Обеспечение соответствия мест  накопления отходов требованиям постановления Главного государственного санитарного врача  РФ от 28 января 2021 г. № 3  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21» | | С получением  заключения на места  (площадки) накопления твердых коммунальных отходов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Республике Саха (Якутия) на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21  «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,  организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий». | Постоянно | МКУ «КИО МО «Ленский район»; МО «Город Ленск»; МО «Поселок Витим»; МО «Поселок Пеледуй» | Актуальный реестр мест (площадок) накопления отходов, соответствующий СанПин, размещен на официальном сайте  муниципального образования | |
| 2 | 3 | Определение внешнего вида контейнерной площадки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» | | Типовой проект | Постоянно | МКУ «КИО МО «Ленский район»; МО «Город Ленск»; МО «Поселок Витим»; МО «Поселок Пеледуй»; Региональный оператор | Проектирование контейнерной  площадки для накопления твердых коммунальных отходов осуществляется муниципальными образованиями самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства с учетом особенностей местности | |
| 2 | 4 | Предусмотрение при проектировании контейнерной площадки необходимости размещения контейнеров для смешанных отходов, для крупногабаритных отходов и на перспективу - для контейнеров для раздельного сбора отходов | | Типовой проект | Постоянно | МКУ «КИО МО «Ленский район»; МО «Город Ленск»; МО «Поселок Витим»; МО «Поселок Пеледуй»; Региональный оператор | Типовой проект, который позволит на территории муниципальных образований проектировать и создавать контейнерные площадки с учетом размещения контейнеров для смешанных отходов, для крупногабаритных отходов, и на перспективу для контейнеров для раздельного сбора отходов и включать в реестр мест (площадок) накопления отходов | |
| 2 | 5 | Учитывание при разработке  технического задания на приобретение и/или изготовление контейнеров имеющегося или планируемого к приобретению автопарка спецтехники соответствующего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | | Техническое задание | Постоянно | МКУ «КИО МО «Ленский район»; МО «Город Ленск»; МО «Поселок Витим»; МО «Поселок Пеледуй»; Региональный оператор | Результат такой синхронизации в техзадании позволит избежать приобретения контейнеров, которые не подходят для погрузки в спецтехнику регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | |
| 2 | 6 | Предусмотрение средств на  приобретение контейнеров и обустройство контейнерных площадок | | Решение  представительного органа муниципального района о бюджете на соответствующий год | Ежегодно | МКУ «КИО МО «Ленский район»; МО «Город Ленск»; МО «Поселок Витим»; МО «Поселок Пеледуй»; Региональный оператор | Приобретено необходимое  количество новых контейнеров для установки и/или создания резервного фонда контейнеров, созданы и обустроены необходимое количество контейнерных площадок на территории населенного пункта | |
| 3 | Развитие раздельного сбора и накопления ТКО | | | | | | | |
| 3 | 1 | Создание условий для открытия  пунктов приема бумаги, картона и пластика с целью дальнейшей утилизации и создания новой продукции | Сводная информация  Министерства жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) | | Постоянно | Управление инвестиционной и экономической политики МО «Ленский район»; МКУ «КИО МО «Ленский район»; Главы муниципальных образований района. | При появлении инициатора проекта.  На территории района открыты  пункты приема отходов | |
| 4 | Своевременное и бесперебойное предоставление коммунальной услуги отходообразователям | | | | | | | |
| 4 | 1 | Внесение изменений в электронную  модель в случае изменения привязки места накопления к отходообразователям | Перечень адресов с  указанием мест накопления отходов | | Постоянно | МКУ «КИО МО «Ленский район», МО «Город Ленск», МО «Поселок Витим», МО «Поселок Пеледуй» | Электронная модель с актуальными  данными | |
| 4 | 2 | Обеспечение своевременного  заключения договоров с полным охватом отходообразователей - юридических лиц | Договоры | | Постоянно | Региональный  Оператор | Отсутствие несанкционированных  свалок | |
| 4 | 3 | Обеспечение размещения  актуальной информации о графиках транспортирования твердых коммунальных отходов на официальных сайтах региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | Информация на  официальном сайте | | Постоянно, с  ежеквартальной актуализацией | Региональный  Оператор | Обеспечение открытости и  доступности информации | |
| 4 | 4 | Своевременное транспортирование  твердых коммунальных отходов с мест их накопления до соответствующих территориальной схеме объектов, связанных с обращением твердых коммунальных отходов | Отчеты | | Постоянно | Региональный  Оператор | Обеспечение санитарно-  эпидемиологического благополучия населения | |
| 4 | 5 | Проведение информационно-  разъяснительной работы с отходообразователями, в том числе о важности повышения их платежной дисциплины за услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Информация на  официальном сайте, разрешенных социальных сетях, в других средствах массовой информации | | Ежеквартально | Региональный  Оператор | Обеспечение открытости и  доступности информации | |
| 4 | 6 | Недопуск ситуаций, в результате  которых по вине регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами приостанавливается предоставление услуг операторов по транспортированию, обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Акты сверки | | Постоянно | Региональный  Оператор | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | |
| 4 | 7 | Взаимодействие с соответствующими органами местного самоуправления в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов и городских округов | Протоколы  совместных заседаний | | Постоянно | Региональный  Оператор  МО «Ленский район»  МО «Город Ленск»  МО «Поселок Витим»  МО «Поселок Пеледуй» | Обеспечение санитарно-  эпидемиологического благополучия населения | |
| 4 | 8 | Увеличение охвата населения  коммунальной услугой осуществлять планомерно (на основании расчетов, обоснованности и мнения проживающих в населенных пунктах) и заблаговременно для обеспечения тарифными источниками финансирования и своевременным внесением корректировок в Территориальную схему | План на текущий и  следующий годы | | Постоянно | Региональный  Оператор  МО «Город Ленск»  МО «Поселок Витим»  МО «Поселок Пеледуй» | Увеличение охвата без ущерба финансового состояния регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | |
| 4 | 9 | Проведение мероприятий,  направленных на повышение обеспеченности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами своей специализированной техникой, оборудованием по обращению с твердыми коммунальными отходами, тем самым снижение нагрузки на тарифные источники | Участие в конкурсных  отборах на получение субсидий и/или грантов из бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации, привлечение инвестиций, в том числе с участие иных институтов развития (не ограничиваясь указанным) | | Постоянно | Региональный  Оператор | Обновленный автопарк  специализированной техники | |
| 4 | 10 | Своевременное и в полном объеме  направление заявки на установление  (корректировку) тарифа по услуге  «Обращение с твердыми коммунальными отходами» в  Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия) с приложением подтверждающих документов | Постановление  Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) | | Ежегодно  согласно утвержденным срокам | Региональный  Оператор | Наличие источников осуществления  деятельности | |
| 5 | Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с ТКО, в том числе уменьшения образования  твердых коммунальных отходов | | | | | | | |
| 5 | 1 | Выделение средств в местном  бюджете на проведение информационно-разъяснительной работы по популяризации экологического воспитания и формировании экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Решение  представительного органа муниципального района о бюджете на соответствующий год | | С 2023 года  ежегодно | МКУ «КИО МО «Ленский район» | Популяризация экологического  воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | |
| 5 | 2 | Аккумулирование и поддержка  предложений по популяризации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Протоколы  совместных заседаний, совместные планы работы | | Постоянно | МКУ «КИО МО «Ленский район» | Популяризация экологического  воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | |
| 5 | 3 | В целях обеспечения санитарно-  эпидемиологического благополучия населения, а также внедрения экономики замкнутого цикла, поддержка инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства по открытию экологических центров, экотехноцентров путем предоставления земельных участков и объектов недвижимости на льготных условиях, установления приоритетов при выделении грантов и субсидий в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), муниципальных образований исходя из организационно-правовой формы обратившегося юридического лица и иных вводных условий | Решение органа  местного самоуправления, Министерства имущественных и земельных  отношений Республики Саха (Якутия) о предоставлении земельных участков и объектов недвижимости на льготных условиях | | 2022-2023 г. | МКУ «КИО МО «Ленский район» | Стимулирование и развитие малого бизнеса в сфере утилизации твердых коммунальных отходов | |
| 6 | Включение несанкционированных свалок в Перечень объектов размещения ТКО на территории Республики Саха (Якутия) | | | | | | | |
| 6 | 1 | Обустройство  несанкционированных свалок, используемых для предоставления коммунальной услуги «Обращение с твердыми коммунальными отходами», в соответствии с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19 октября 2021 г. № 765 | Акт осмотра | | 2022 -2023 г.г. | МО «Поселок Витим», МО «Поселок Пеледуй» | Соблюдение требований  федерального законодательства | |
| 6 | 2 | Анализ и внесение на рассмотрение  Совета глав органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) обращения об усовершенствовании методики «Об утверждении Правил предоставления дотаций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) муниципальным образованиям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов», утвержденных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 марта 2020 г. № 42, в части выделения средств на обустройство несанкционированных свалок (при необходимости) | Обращение | | 2023 -2026 г.г. | Управление инвестиционной и экономической политики МО «Ленский район» | Наличие средств на обустройство  несанкционированных свалок | |
| 6 | 3 | Направление заявлений на включение в перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Республики Саха (Якутия) в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19 октября 2021 г. № 765 | Заявление | | 2022-2023 г.г. | МО «Поселок Витим», МО «Поселок Пеледуй» | Соблюдение требований федерального законодательства | |
| 6 | 4 | Получение санитарно- эпидемиологических заключений о соответствии требованиям СанПиН  2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» на полигоны размещения твердых коммунальных отходов в населенных пунктах | Санитарно-  эпидемиологические заключение | | Постоянно | МО «Поселок Витим»; МО «Поселок Пеледуй»; Региональный оператор | Соблюдение требований  федерального законодательства | |

**Председатель МКУ «КИО МО «Ленский район» А.С. Пляскина**