Отчет реализации мероприятий

МП «Развитие транспортного комплекса

муниципального района «Ленский район» за 2024 год

Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов района является одной из важнейших задач администрации Ленского района. С целью создания условий для организации транспортного обслуживания между поселениями и обеспечения населения возможностью круглогодичного сообщения с районным центром постановлением главы муниципального образования «Ленский район» утверждена районная целевая программа «Развитие транспортного комплекса МР «Ленский район», в рамках данной программы на 2024 год были предусмотрены средства в размере 226 554 264,48 рублей, в т.ч. средства дорожного фонда РС (Я) в сумме 16 457 599,87 рублей, за 2024 год фактически освоено 206 194 464,03 рублей, что составляет 91% о плана.

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на территории Ленского района путем развития безопасной, современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Цель Программы будет достигаться посредством двух ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий:

1. Дорожное хозяйство;

2. Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта;

3. Комплексы процессных мероприятий:

3.1. Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов (за счет средств ГБ), средства, выделенные из дорожного фонда РС (Я) на ремонт автодороги Ленск-Дачи в 2024 году выделено 16 457 599,87 рублей, за 2024 год освоено 5 635 616,11 рублей;

3.2. Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов (за счет средств местного бюджета) на ремонт автодороги Ленск-Дачи в 2024 году выделена сумма 4 901 113,30 рублей, за 2024 год освоено 4 844 557,30 рублей.

В рамках ведомственного проекта «Дорожное хозяйство» выполняются такие мероприятия как содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Сумма средств предусмотренных средств на реализацию данных мероприятий в 2024 году составила – 184 591 593,31 рублей, освоено 175 110 336,62 рублей.

За 2024 год расходы из бюджета района на содержание межселенных автомобильных дорог общего пользования составили 16 748 646,99 рублей.

На ремонт автодорог было направлено 167 842 946,32 рублей, освоено 158 361 689,63 рублей.

За 2024 год были выполнены восстановительные работы вследствие размыва талыми водами в весенний период автодороги Ленск-Беченча, сумма данных работ составила 1 878 354,49 рублей, выполнен ремонт автодороги Ленск-Аэропорт, сумма затраченных средств на ремонт данной автодороги составила 86 533 263,29 рублей, завершён ремонт автодороги Витим-Пеледуй, сумма выделенных средств на ремонт данной автодороги в 2024 году составила 66 949 551,85.

- Также в рамках данных мероприятий был заключен муниципальный контракт по мониторингу и фиксации большегрузного транспорта на автодороги Ленск-Беченча, за 2024 год освоено 3 000 520,00 рублей;

В рамках ведомственного проекта «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта» с целью обеспечения транспортной доступностью в летний период был разработан и утвержден порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Ленский район» организациям речного транспорта, сумма субсидии в 2024 году составила 20 603 954,00 рублей, освоено 100%, за период навигации 2024 года перевезено 5 473 пассажира.

В рамках комплекса процесных мероприятий был выполнен 3й этап ремонта автодороги Ленск-Дачи на сумму 10 480 173,41 рублей.

Кроме того, за счет непрограмных мероприятий реализованы социально значимые авиаперевозки пассажиров в направлении Ленск-Мирный, сумма освоенных средств составляет 2 250 000,00 рублей.

Начальник УПР                                                               И.А. Беляев

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса муниципального образования

«Ленский район» за 2024 год

Управление производственного развития

(ответственный исполнитель)

- Оценка выполнения показателей (индикаторов), освоения средств муниципальной программы муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район»:

  - Площадь отремонтированных автомобильных дорог на 2024г. запланировано 254 932 м2, за 2023г. выполнено 257 732 м2, что соответствует 101.1%;

  - Количество установленных новых дорожных знаков, барьерных ограждений на 2024г. запланировано установка новых дорожных знаков в количестве 10 шт., за 2024г. установлено 10 шт., что соответствует 100%;

  - Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий на 2024г. запланировано 7 600 человек, за 2024г. перевезено 5 285 человек, что соответствует 69.5%.

Из 3 индикаторов выполнено 2.

К1 = 0,263

- Уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий в 2024 году:

  - Мероприятия № 1 «Организация пассажирских перевозок внутри МО "Ленский район" водным транспортом» запланировано 20 603 954,00 руб., освоено 20 603 954,00 руб., что соответствует 100% от плана;

  - Мероприятия № 3 «Содержание, реконструкция, строительство, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» запланировано 205 950 306,48 руб., освоено 185 590 510,03 руб., что соответствует 90.1% от плана.

Итого запланировано средств на реализацию программных мероприятий в 2024 году 226 554 260,48 руб., освоено 206 194 464,03  руб, что соответствует 91% от плана.

Кфин= 0,2

- Оценка качества управления муниципальной программой

Кп=0

Необходимые изменения в муниципальную программу и их регистрация в ГАС «Управление» осуществлялись несвоевременно и (или) не в полном объеме

Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы

Кс=0,1 отчет по муниципальной программе предоставлялся своевременно.

Размещение публикации в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы

Ки=0 в течение года информация о реализации муниципальной программы не размещалась в СМИ

| Выполнение показателей (индикаторов) | Уровень исполнения расходов (%) | Уровень качества управления программой | Оценка эффективности (в баллах) | Степень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,263 | 91%/0,2 | 0,1 | 0,563 | средне-эффективная |

Начальник УПР                                                               И.А. Беляев

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район» за 2019-24 годы

За период с 2019 по 2024 год выполнения индикаторов программы наблюдается следующим обращом:

- в 2019 году из 3х индикаторов выполнено 3, программа характиризуется как эффективная;

- в 2020 году из 5ти индикаторов выполнено 3, программа характиризуется как низкоэффективная;

- в 2021 году из 4х индикаторов выполнено 2, программа характиризуется как низкоэффективная;

- в 2022 году из 3х индикаторов выполнен 1, программа характиризуется как неэффективная;

- в 2023 году из 4х индикаторов выполнен 3, программа характиризуется как среднеэффективная;

- в 2024 году из 3х индикаторов выполнен 2, программа характиризуется как среднеэффективная.

Уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий за 2019-23гг.

- за 2019 год освоение средств составило 208 148 тыс. рублей, что составляет 56,1% от плановых показателей;

- за 2020 год освоение средств составило 54 850 тыс. рублей, что составляет 50% от плановых показателей;

- за 2021 год освоение средств составило 27 652 тыс. рублей, что составляет 52% от плановых показателей;

- за 2022 год освоение средств составило 21 568 тыс. рублей, что составляет 21% от плановых показателей;

- за 2023 год освоение средств составило 75 796 тыс. рублей, что составляет 50% от плановых показателей;

- за 2024 год освоение средств составило 206 194 тыс. рублей, что составляет 91% от плановых показателей.

За период с 2019 по 2024 годы плановые показатели финансирования направленные на реализацию программных мероприятий составляют 1 015 241 тыс. рублей, из них освоено 594 208 тыс. рублей, процент освоение средств составляет 58,5 %.

Начальник УПР                                                               И.А. Беляев

|  |  |  |  |  |  | Форма 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |
| о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников |  |  |  |  |  |  |
| финансирования по состоянию на 31.12.2024г. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление производственного развития администрации МР «Ленский район» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований, руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |
|  |  |  | Оценка расходов (согласно муниципальной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район" | Всего | 226 554 260,48 | 206 194 464,03 | 91,01 |  |
|  |  | ФБ | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | ГБ | 16 457 599,87 | 5 635 616,11 | 34,24 |  |
|  |  | МБ | 210 096 660,61 | 200 558 847,92 | 95,46 |  |
|  |  | БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Ведомственный проект | Всего | 226 554 260,48 | 206 194 464,03 | 91,01 |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ГБ | 16 457 599,87 | 5 635 616,11 | 34,24 |  |
|  |  | МБ | 210 096 660,61 | 200 558 847,92 | 95,46 |  |
|  |  | БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Ведомственный проект «Дорожное хозяйство» | Всего | 184 591 593,31 | 175 110 336,62 | 94,86 |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ГБ |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | МБ | 184 591 593,31 | 175 110 336,62 | 94,86 |  |
|  |  | БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 184 591 593,31 | 175 110 336,62 | 94,86 |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | МБ | 184 591 593,31 | 175 110 336,62 | 94,86 |  |
|  |  | БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Ведомственный проект «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта» | Всего | 20 603 954,00 | 20 603 954,00 | 100,00 |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ГБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | МБ | 20 603 954,00 | 20 603 954,00 | 100,00 |  |
|  |  | БП | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация пассажирских перевозок внутри муниципального образования водным транспортом | Всего | 20 603 954,00 | 20 603 954,00 | 100,00 |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ГБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | МБ | 20 603 954,00 | 20 603 954,00 | 100,00 |  |
|  |  | БП | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Обеспечение транспортной доступности на социальнозначимых внутри улусных авиалиний | Всего | - | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ГБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | МБ | - | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |
|  |  | БП | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Комплексы процессных мероприятий | Всего | 21 358 713,17 | 10 480 173,41 | 49,07 |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ГБ | 16 457 599,87 | 5 635 616,11 | 34,24 |  |
|  |  | МБ | 4 901 113,30 | 4 844 557,30 | 98,85 |  |
|  |  | БП | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1. | Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов (за счет средств ГБ) | Всего | 16 457 599,87 | 5 635 616,11 | 34,24 |  |
|  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ГБ | 16 457 599,87 | 5 635 616,11 | 34,24 |  |
|  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |
|  |  | БП | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |
| 3.2. | Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов (за счет средств МБ) | Всего | 4 901 113,30 | 4 844 557,30 | 98,85 |  |
|  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ГБ | 0,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 4 901 113,30 | 4 844 557,30 | 98,85 |  |
|  |  | БП | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Форма 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| о достигнутых значениях целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о расходах муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 31.12.2024г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление производственного развития |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |
| 1 | Ведомственный проект «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог | м2 | 254 932 | 257 732 | -2 800 | 101,1 | Целевые показатели подтверждаются выполненными муниципальными контрактами по ремонту следующих автодорог: 1 Ленск-Аэропорт МК № 33 от 171.10.2023г.; 2 Ленск-Дачи МК № 20 от 06.06.2022г., 3 Ленск-Витим Пеледуй МК № 19-06-70/3 от 23.10.2023. |
| 1.2. | Количество установленных дорожных знаков, барьерных ограждений | шт. | 10 | 10 | 0 | 100,0 | Целевые показатели подтверждаются выполненными работами по содержанию межселенных автодорог |
| 2 | Ведомственный проект «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий | человек | 7 600 | 5 285 | 2 315 | 69,5 | Соглашение № 11-11-462/4 от 25.06.2024г. о предоставлении из бюджета МО «Ленский район» субсидии ООО «Ленатурфлот» на финансовое обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в результате регулирования тарифов при выполнении перевозок пассажиров речным транспортом по социально значимым маршрутам |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог | м2 | 254 932 | 257 732 | -2 800 | 101,1 | Соглашение № 11-11-462/4 от 25.06.2024г. о предоставлении из бюджета МО «Ленский район» субсидии ООО «Ленатурфлот» на финансовое обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в результате регулирования тарифов при выполнении перевозок пассажиров речным транспортом по социально значимым маршрутам |
| 3.2. | Количество установленных дорожных знаков, барьерных ограждений | шт. | 10 | 10 | 0 | 100,0 | Целевые показатели подтверждаются выполненными работами по содержанию межселенных автодорог |